## Slide 1: Инструкция по работе с Taiga

## Slide 2: Обозначения в презентации:
Каждый слайд имеет пиктограмму в верхнем левом углу:
Практика (делаем руками)
Теория (просто читаем)
Постановка задачи

## Slide 3: Вспомним предыдущий урок
Было ли тяжело выстроить командную работу?
Как распределялись задачи?
Кто проверял работу и исполнение?

## Slide 4: Вспомним предыдущий урок
Как студентам первого курса успешно управлять групповыми проектами и не потеряться среди множества задач и сроков?
Мы убедились, что организация работы в команде, часто может превратиться в настоящий вызов.

## Slide 5: Вспомним предыдущий урок
Представьте, что в вашу команду придет новый участник. Как вы будете объяснять ему, что вы делаете сейчас? На каком этапе разработки проекта вы находитесь? Где он может посмотреть актуальные задачи, которые нужно решить? А теперь представьте, что ваша команда растет и вам нужно объяснить это еще 10 людям. Согласитесь, что это будет занимать много времени т.к. вы сформировали особенности именно вашего проекта: как вы связываетесь друг с другом, где пишете список задач, как передаете друг другу файлы и т.д.
Как вы думаете, как можно решить эту проблему?

## Slide 6: Основные понятия
Методология - это способ организации работы, который помогает людям делать задачи более систематично и эффективно. Это набор правил, инструкций и подходов, которые помогают достигать конкретных целей или решать определенные задачи.
Agile - это методология, которая используется в разработке программного обеспечения и управлении проектами для более гибкой и эффективной работы. Вместо того чтобы планировать и разрабатывать все сразу, как в традиционных методологиях, Agile предлагает разбить проект на небольшие части и работать над ними поочередно.

## Slide 7: Основные понятия
Представьте себе, что у вас есть задача создать новое мобильное приложение для ресторана. Вы - разработчик, а владелец ресторана - ваш заказчик. Вместе с командой программистов вы приступаете к созданию приложения.
Первоначальное планирование: На начальном этапе, вы берете заказ и планируете, как будет выглядеть приложение. Ваш заказчик предоставил вам базовые требования, но может потребоваться внесение изменений в процессе разработки.
Традиционный подход: Вы могли бы выбрать традиционный способ разработки, где бы создали приложение целиком до конца, а затем представили бы результат заказчику. Если бы заказчик захотел внести изменения, это могло бы быть сложно, так как приложение уже было бы разработано, и изменения потребовали бы много времени и ресурсов.
Agile-подход: Однако вы решаете использовать Agile. Вы начинаете создание приложения с базовых требований, но не разрабатываете его до конца. Вы представляете заказчику первую версию приложения через некоторое время. Заказчик видит, что нравится, а что нет, и предлагает изменения. Вы легко вносите эти изменения, так как вы только начали работу над приложением, и это не требует больших усилий.
Итерации и улучшения: Вы продолжаете такой процесс - создание, обратная связь, улучшения. Каждый раз, когда вы показываете заказчику новую версию приложения, оно становится ближе к тому, что он действительно хочет. Этот процесс повторяется несколько раз до тех пор, пока приложение не становится именно таким, каким хотел заказчик.

## Slide 8: Taiga
веб-платформа для управления проектами, предназначенная для команд разработчиков, дизайнеров и управленцев проектами.
Этот инструмент позволяет командам организовать рабочий процесс, планировать задачи и отслеживать прогресс работы.

## Slide 9: Короткая инструкция по Taiga
Вход на сайт (под созданной учетной)
Создание проекта
Создание карточки
Менеджмент карточки
Совместная работа внутри одной карточки

## Slide 10: Важное примечание
Taiga это бесплатное решение которое может развернуть каждый.
taiga.io - это пример от разработчиков
tracker.edu.digital-jurist.ru - наша тайга

## Slide 11: Как войти в Taiga
Переходим по ссылке -> КЛИК
Список проектов
Обычный проект
Скрытый проект
Создание преокта

## Slide 12: Scrum / Kanban разница

## Slide 13: Kanban
Непрерывный поток задач. Подходит идеально для мелких проектов, где не планируется сопровождение.

## Slide 14: Scrum
Все тоже самое, но данный подход позволяет упаковывать разом несколько канбан досок в рамках одной разработки.

## Slide 15: 2. Создание проекта

## Slide 16: 2. Создание проекта

## Slide 17: 3. Создание карточки
Красное - Имя, описание, файлы задачи
Зеленое - назначить ответственных за эту задачу
Синие - установить сроки задачи
Придумайте наполнение карточки

## Slide 18: 4. Менеджмент карточки
Список всех задач
Список всех задач
Задачи над которыми сейчас работают
То, что должен проверить преподаватель
Задача закрыта
Не удалось решить

## Slide 19: 5. Совместная работа внутри одной карточки
Четкое Название и Описание: Дайте карточке краткое, но понятное название и подробное описание задачи.
Назначение Ответственных и Сроков: Назначьте карточку конкретным лицам и установите сроки для отслеживания прогресса.
Использование Меток и Проверочных Списков: Применяйте метки для категоризации и используйте проверочные списки для разбивки задач на подзадачи.
Активная Коммуникация: Используйте раздел комментариев для обсуждения задачи, обратной связи и обновлений по прогрессу.
Организация и Обновление: Регулярно обновляйте статус карточек и организуйте их по приоритетам для эффективного управления задачами.

## Slide 20
Представьте, что вы создаете стенгазету, вы уже выбрали тему газеты, подобрали фотографии, создали общий дизайн газеты. Пару ребят из вашей команды пошли брать интервью у учителя, который недавно стал учителем года, и брать интервью у спортсменов, которые выиграли соревнования по баскетболу. Ваш дизайнер уже начал верстать (создавать макет в специальном приложении) газету. Остальным нужно будет подготовить статьи для газеты, потом корректировать и редактировать, а потом уже их распечатать

## Slide 21: Вопросы на закрепление
Что такое методология?
Что такое agile?
Для чего мы используем канбан?
Что было самым трудным?

## Slide 22: Вопросы на закрепление
На что похож канбан?
  Доска с маркерами
  Доска со стикерами
  Кабан
  Доска с объявлениями
Как называется методология, которую мы разбирали
  Abigale
  Agile
  Align
  Anton